Приложение № 1 к  муниципальной  программе

города Щигры Курской области «Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в городе Щигры Курской области и

безопасности дорожного движения»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы города Щигры Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Щигры Курской области и безопасности дорожного движения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| Муниципальная программа города Щигры Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Щигры Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 35,5 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 |  | 38,5 |  | 39,0 |  | 45,2 | 55,5 |  | 65,5 |  | 67,4 |  | 67,4 |
| 2. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог в городе Щигры Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 35,5 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 |  | 38,5 |  | 39,0 |  | 45,2 | 55,5 |  | 65,5 |  | 67,4 |  | 67,4 |
| 2. | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км | 0 | 0,86 | 0,185 | 0 | 0,188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. | Площадь построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. кв.м. | 1,0 | 3,1 | 0,77 | 0 | 0,69053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4. | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | КМ | 0,2 | 0,5 | 0,400 | 0,15 | 0,495 |  | 0,098 |  | 0,195 |  | 4,43 | 2,04 |  | 0 |  | 1,9 |  | 0 |
| 5. | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 5000 | 1500 | 3320 | 360 | 1486 |  | 586 |  | 1952 |  | 25 740 | 14 365 |  | 0 |  | 19 000 |  | 0 |
| 6. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Шт. | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
| 7. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Тыс. кв.м. | 6,0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |  | 4,064 |  | 2,1 |  | 0,1 | 0,56 |  | 6,0 |  | 0 |  | 6,7 |
| 8. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных тротуаров | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 9. | Площадь построенных, реконструированных, отремонтированных тротуаров | Тыс. кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4,43 | 2,04 |  | 0 |  | 1,9 |  | 0 |
| 10. | Устройство въездной стелы в городе Щигры. | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |
| Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения в городе Щигры Курской области в 2014 - 2025 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. "Развитие пассажирских перевозок в городе Щигры Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

Приложение №3 к муниципальной

программе города Щигры Курской

области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в городе

Щигры Курской области и безопасности

дорожного движения»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Щигры Курской области и безопасности дорожного движения» за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Щигры Курской области и безопасности дорожного движения» | 5039,781 - всего 3622,977 – мест. бюджет, 1416,804 – обл. бюджет | 2269,21479 | 3108,4752 | 7412,47506 В том числе: 2 962,83506 – мест.бюджет 4449,64 – обл. бюджет | 18 072,834 | 124 632,91183 | 60 171,63715 | 16743,46203 | 115 142 900,55 | 5 765 648,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог города Щигры Курской области» Основные мероприятия: | 5039,781 - всего 3622,977 – мест. бюджет, 1416,804 – обл. бюджет | 1875,81479 | 2608,4752 | 6254,882 В том числе: 1805,242 – мест.бюджет 4449,54 – обл. бюджет | 17361,71320 | 123471,47979 | 58 458,089 | 14258,61323 | 113 004 900,55 | 3 979 718,00 |
| 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3093,928 | 309,25579 | 467,678 | 1488,252 | 1365,16720 | 3766,27505 | 1 854,04067 | 3841,61323 | 1 650 298,30 | 2 649 418,00 |
| 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения В т. ч. на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения | 452,597 | 1526,559 | 2140,7972 | 4766,63 В том числе: 316,99 – мест.бюджет 4449,64 – обл. бюджет | 15610,134 | 119705,20474 | 56 604,04833 | 10417,0 | 111 239 602,25 | 1 330 300,00 |
| 3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1493,256 Из них 76,452 – мест. бюджет, 1416,804 – обл. бюджет | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Строительство и ремонт тротуаров города Щигры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Разработка проектной документации на строительство дорог, проверка сметной документации, экспертиза проектов и смет | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Устройство въездной стелы в городе Щигры |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 000,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Щигры Курской области» Основные мероприятия: | 0 | 393,400 | 500,000 | 1157,59306 | 711,121 | 927, 52104 | 200,272 | 950,272 | 450 000,00 | 0,0 |
| Проведение акций: «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х |  |
| Осуществление инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов (изготовление и установка дорожных знаков, нанесение разметки на дорогах, приобретение пескосоляной смеси и др.) | 0 | 393,400 | 500,000 | 1157,59306 | 711,121 | 927, 52104 | 200,272 | 950,272 | 450 000,00 | 0,0 |
| Мероприятия «Безопасный город» (оптоволокно и камеры видеонаблюдения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие пассажирских перевозок в городе Щигры Курской области» Основные мероприятия: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,911 | 1 513,27615 | 1 534,5768 | 1688000,00 | 1 785 930,60 |
| 1.Содействие повышению доступности автомобильных перевозок автомобильных перевозок населению города Щигры Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,911 | 1 513,27615 | 1 534,5768 | 1688000,00 | 1 785 930,60 |

Приложение №1 к подпрограмме № 1 «Развитие сети

автомобильных дорог в городе Щигры Курской

области» муниципальной программы города Щигры

Курской области «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в городе Щигры

Курской области и безопасности дорожного

движения»

Сведения

о финансировании мероприятий по подпрограмме № 1 «Развитие сети автомобильных дорог в городе Щигры Курской области» муниципальной программы города Щигры Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Щигры Курской области и безопасности дорожного движения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог города Щигры Курской области» Основные мероприятия: | 5039,781 - всего 3622,977 – мест. бюджет, 1416,804 – обл. бюджет | 1875,81479 | 2608,4752 | 6254,882 В том числе: 1805,242 – мест.бюджет 4449,64 – обл. бюджет | 17361,7132 | 123471,47979 | 58 458,089 | 14258,61323 | 113 004 900,55 | 3 979 718,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3093,928 | 309,25579 | 467,678 | 1488,252 | 1365,16720 | 3766,27505 | 1 854,04067 | 3841,61323 | 1 650 298,30 | 2 649 418,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения В т. ч. на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения. | 452,597 | 1526,559 | 2140,7972 | 4766,63 В том числе: 316,99 – мест.бюджет 4449,64 – обл. бюджет | 15610,134 | 119705,20474 | 56 604,04833 | 10417,0 | 111 239 602,25 | 1 330 300,00 |
| 1.2.1 Обслуживание линий электроосвещения (включая автономные линии электроосвещения) автомобильных дорог, а также системы контроля и управления линиями электроосвещения с заменой вышедших из строя ламп, светильников, проводов, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расходование энергии электроосвещения и иные подобные объекты, проведение испытаний линий электроосвещения на территории муниципального образования «город Щигры», протяженность автомобильных дорог 92,9 |  |  |  |  |  |  | 533 097,08 | 417,000 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1493,256 Из них 76,452 – мест. бюджет, 1416,804 – обл. бюджет | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Строительство и ремонт тротуаров города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. Разработка проектной и сметной документации, проверка сметной документации, экспертиза проектов и смет | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. Устройство въездной стелы в городе Щигры. |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 000,00 |  |

Приложение № 1  к  подпрограмме № 2 «Повышение

безопасности дорожного движения в городе Щигры

Курской области» муниципальной программы города

Щигры Курской области «Развитие транспортной

системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе

Щигры Курской области и безопасности дорожного

движения»

Сведения

о финансировании мероприятий по подпрограмме № 2

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Щигры Курской области»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Щигры Курской области» Основные мероприятия: | 0 | 393,400 | 500,000 | 1157,59306 | 711,121 | 927,12104 | 200,272 | 950,272 | 450 000,00 | 0,0 |
| 1 | Проведение акций: «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | x |
| 2 | Осуществление инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов (изготовление и установка дорожных знаков, нанесение разметки на дорогах, приобретение пескосоляной смеси и др.) | 0 | 393,400 | 500,000 | 1157,59306 | 711,121 | 927,12104 | 200,272 | 950,272 | 450 000,00 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия «Безопасный город» (оптоволокно и камеры видеонаблюдения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1 к подпрограмме № 3 «Развитие

пассажирских перевозок в городе Щигры Курской

области» муниципальной программы города

Щигры Курской области «Развитие транспортной

системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе

Щигры Курской области и безопасности дорожного

движения»

Сведения

о финансировании мероприятий по подпрограмме № 3

«Развитие пассажирских перевозок в городе Щигры Курской области»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Подпрограмма № 3 «Развитие пассажирских перевозок в городе Щигры Курской области» Основные мероприятия: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,911 | 1 513,27615 | 1 534,5768 | 1 688 000,0 | 1 785 930,60 |

| 1 | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок автомобильных перевозок населению города Щигры Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,911 | 1513,27615 | 1 534,5768 | 1 688 000,0 | 1 785 930,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |